Spécifiques	Mesurables	Atteignables	Réalistes	Temporels
Comprendre les besoins, les attentes et la ligne directrice lors de la réalisation du projet fil rouge	Rendre un cahier des charges prêt à l’emploi et adapté à la demande permettant de réaliser une première version du projet.	Prendre plus de temps au début pour mettre concrètement toutes les idées sur le cahier des charges. / Aller voir les sites concurrents pour s’inspirer. / Avoir une première version rapidement / Puis revenir sur le travail effectué à chaque étapes afin de s’adapter	Travailler sur les objectifs du site / Réaliser une charte graphique et éditoriale. / Réaliser un UML. / Réaliser un MCD MLD. / Réaliser un maquetting	échéance de la première version du cahier des charges: / Le 31 décembre 2021 / Puis retravail sur le cahier des charges à chaque étape importante du développement du projet.
Avoir une base de donnée factice utilisable pour la suite de la réalisation du projet	Avoir deux fichiers .sql : / un qui crée une BDD vide et un qui remplit cette BDD.	Récupérer les MCD et MLD du cahier des charges. / Comprendre chaque table et son utilité pour la remplir de données cohérente.	Réaliser un fichier .SQL qui crée la base de données avec les relations en suivant le MCD et MLD. / Tester la BDD et faire les modifications nécessaires. / Faire un second .SQL qui remplit la BDD de données factices / Tester la BDD et faire les modifications nécessaires	Il doit être réalisé en 3 jours.
Réaliser le Front des pages de : / Connection / Déconnection / Inscription	Avoir le Front des pages web en adéquation avec le maquetting effectué	Utiliser les technologies décrites dans le cahier des charges. / Utiliser Trello pour l’organisation	Travailler 2 heures par jour tous les soirs.	Doit être fini en 2 semaines.
Réaliser le Front de: / La page d’enregistrement des données / La page tableau	Avoir le Front des pages web en adéquation avec le maquetting effectué	Utiliser les technologies décrites dans le cahier des charges. / Utiliser Trello pour l’organisation / Se servir de la BDD avec les données factices pour remplir le tableau.	Travailler 2 heures par jour tous les soirs.	La page d’enregistrement doit être finie en 10 jours. / La page tableau doit être finie en 5 jours.